Montag, 4. Juni 2018

14:21

**4.6.:**

Fragestellung präszisieren: Gender und Sexuality

Filmlisten präzisieren (Code um Filmlisten zu generieren erstellen): auf Gender-Fragen

Tropelisten-Query + Filmlisten-Query

Aufteilung Aufgaben

Verschriftlichen

**11.6.:**

Datenzusammenstellen & in richtige Form für Python/Gephi bringen (= in Netzwerkform bringen)

--> Sebastian

Deskriptive Analyse vorbereiten --> Mascha, Nina

Reflexion über Stichprobe & Verschiftlichen --> Adrian, Doro

**18.6.: Treffen entweder 18.6. oder 20.6.**

Code erstellen zur Deskriptiven Analyse --> Sebastian

Deskriptive Analyse Netzwerkanalyse (Vor allem Tabellen hin und her schieben und vergleichen)

--> Listen übereinander Legen und Vergleichen

Netzwerkanaylse vorbereiten

(Codes aus Netzwerken vorbereiten --> zum Python plotten)

Ausformulieren der einzelnen Reflexionen

Feedback zu einzelnen Problemen

Seitenadmin wegen Nutzerübersicht

Dokument auf Github

Treffen 25.6.: Reden über Netzwerkanalyse

**25.6.:**

Ausformulieren der einzelnen Reflexionen

Feedback zu einzelnen Problemen

Seitenadmin wegen Nutzerübersicht

Deskriptive Datenanalyse !!! Mascha und Nina

Netzwerkanalyse (unterschiedliche Facetten: Gephi + Python Zusammenfassungen)

--> ALLE

--> qualitative Analyse

Code schreiben: Wenn was aus Netzwerken plotten

**2.7.:**

Material zusammenstellen/aussortieren = relevante Ergebnisse Zusammenstellen

Ergebnisse reflektieren/ Evaluation (weitere Fragestellungen, Möglichkeiten erarbeiten, umsetzen)

= Rückblick auf gemachtes und reflektieren, was funktioniert hat und was nicht

**9.7.:**

**18.7.:**

Vortrag

Evtl.: weitermachen, was noch möglich ist --> weitere Umsetzungsmöglichkeiten

+ Poster erstellen